SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „KIERUNKÓW DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA” ORAZ „ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2015 – 2018”.

Budżet miasta

Dochody i wydatki, wynik finansowy i zadłużenie Gminy Miasto Złotów w latach 2014 - 2018 w zł.

| Lata | Dochody ogółem | z tego: |  | Wydatki ogółem | z tego: |  | Nadwyżka /deficyt | Zadłużenie z tyt. kredytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |  |  |
| 2014 | 54 199 222 | 48 367 179 | 5 832 043 | 50 159 232 | 41 679 410 | 8 479 822 | 4 039 990 | 9 864 000 |
| 2015 | 54 254 721 | 52 977 693 | 1 277 028 | 49 101 480 | 43 725 973 | 5 375 507 | 5 153 241 | 5 264 000 |
| 2016 | 66 642 100 | 64 227 471 | 2 414 629 | 64 414 497 | 54 336 363 | 10 078 134 | 2 227 603 | 0 |
| 2017 | 71 444 321 | 68 922 730 | 2 521 591 | 72 093 255 | 59 499 695 | 12 593 560 | -648 935 | 415 368 |
| 2018* | 70 709 114 | 69 081 311 | 1 627 803 | 77 195 538 | 63 536 476 | 13 659 062 | -6 486 424 | 304 604 |

*Na dzień 30.06 2018

Ilość zadań inwestycyjnych w planie finansowym na początek i koniec roku:

2010 – 12/30

2011- 18/35

2012 – 16/32

2013 – 22/31

2014- 14/34

2015- 22/41

2016- 24/46

2017 – 30/42

2018- 21/32

Aplikowanie o środki zewnętrzne.

2015 – 10 złożonych aplikacji,  10  uzyskanych dotacji na kwotę 556 572,98 zł, 2 partycypacje na kwotę 210 261,96 zł,

2016 – złożono 16 aplikacji, uzyskano 8 dofinansowań na kwotę 1 067 599,99 zł, partycypacje 5 na kwotę 207 502,60 zł,

2017 – złożono 10 aplikacji, przyznano 5 dotacji na kwotę 2 380 585,75 zł, 1 partycypacja – 69 959,93 zł,

2018 – złożono 8 aplikacji, przyznano 4 dotacje na kwotę 1 249 484,35 zł oraz dotację w wysokości 2 146 790,85 zł na zagospodarowanie terenów zielonych (wniosek złożony w 2016 r.), łącznie 3 396 275, 20 zł.

Łącznie w całym okresie liczba złożonych aplikacji wyniosła 44, uzyskano 28 dotacji i 8 partycypacji, uzyskane środki zewnętrzne to 7 888 758,41 zł. Dla porównania w latach 2011 – 2014 złożono łącznie 14 aplikacji i uzyskano  12 dotacji na kwotę 4 205 131,07 zł.

Projekty społeczne

PIK

Senior WIGOR

Opiekunki dziecięce

„Otwarte Miasto”

Rada Seniorów

Forum Młodzieży

Projekty, na które uzyskano dofinansowanie z Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:

Tytuł projektu: Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Data rozpoczęcia projektu: 2018-07-01

Data zakończenia projektu: 2020-02-29

Całkowita wartość projektu: 1 777 036,39

Kwota dofinansowania: 1 681 828,39

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe

Data rozpoczęcia projektu: 2018-09-01

Data zakończenia projektu: 2020-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 017 431,35

Kwota dofinansowania: 965 731,35

Budżet Obywatelski

|  | BO 2017 | BO 2018 |
| --- | --- | --- |
| Liczba zgłoszonych zadań | 19 | 18 |
| Zadania zakwalifikowane do głosowania | 8 | 12 |
| Liczba głosujących | 2638 | 3847 |
| Liczba głosów nieważnych | 48 | 173 |
| Wartość przyjętych do realizacji zadań | 490 000 zł | 454 278 zł |

Główne inwestycje drogowe:

Ul. Dorsza- Zamkowa

Ulice: Okrężna, Promykowa, Zakątek, Jaśminowa Różana

Ul. Maćkowiczów

Ul. Słowackiego

Ul. Łowiecka

Ulice Boczna - Matejki

most na Głomi

Inwestycje światowe

Budowa nowej sali sportowo-środowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Złotowie.

Termomodernizacja budynku  ZSS Nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4.

Modernizacja terenów  przy ZSS Nr 1 (wykonanie bieżni wokół boiska i miasteczka ruchu drogowego).

Modernizacja boiska przy SP Nr 1.

zmiana sposobu użytkowania parteru segmentu „A” SP Nr 3 na trzy oddziały przedszkolne.

„Termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, instalację ogniw fotowoltaicznych budynku Szkoły Podstawowej nr 2”.

Budowa kolorowego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2

Infrastruktura sportowa

powiększenie boiska „Orlik”

Budowa dziecięcych kortów tenisowych i boiska do minigolfa

Budowa systemu nawadniania kortów tenisowych przy al. Mickiewicza

Zakup i montaż  pomp i zbiornika przelewowego na pływalni „Laguna”.

Remont dużej niecki basenowej na basenie „Laguna

„Budowa integracyjnego placu zabaw” oraz  „Rozbudowa placu zabaw przy Półwyspie Rybackim”

Infastruktura komunalna

Na modernizację oczyszczalni oraz modernizacje i rozbudowę sieci spółka miejska MZWiK pozyskała środki z  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”

Całkowity koszt projektu:  36 745 411,35 zł brutto (w tym VAT 6 727 109,44 zł), wartość dofinansowania: 18 380 037,84 zł.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w kadencji 2014-2018 obejmowały:

działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8 Marca”,

działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną”,

obszar położony wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców”,

działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej”,

obszar położony między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką”,

rejon położony między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim,

działki ewidencyjne nr 19, 20 i 21 przy al. Mickiewicza,

obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną

obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców

Plany w przygotowaniu:

m .p. z. p.  miasta Złotowa „obejmujący obszar położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki

m .p. z. p.  miasta Złotowa „obejmujący obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8

Obszar objęty planami:

2014 – 210, ha

2018 – 285, 2 ha

Ocena pracy UM

Pytanie nr 8: Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Miejski w Złotowie jest instytucja przyjazną dla mieszkańców.

Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Miejski w Złotowie jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców? (ogólny poziom satysfakcji klientów z jakości usług publicznych)

| ROK | TAK | RACZEJ TAK | NIE | RACZEJ NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 59 % | 35% | 0% | 6% |
| 2012 | 34% | 49% | 5% | 10% |
| 2013 | 30% | 50% | 14% | 6% |
| 2014 | 18% | 56% | 8% | 18% |
| 2015 | 13% | 54% | 10% | 23% |
| 2016 | 38% | 48% | 3% | 10% |
| 2017 | 35% | 46% | 5% | 13% |

Ogólnie pozytywnie Urząd Miejski w Złotowie ocenia (łącznie odpowiedzi „Tak” i „Raczej tak”):

- 2011 – 94%

- 2012 – 83%

- 2013 – 80%

- 2014 – 74%

- 2015 – 67%

- 2016 – 86%

- 2017 – 81%

Negatywnie Urząd Miejski w Złotowie ocenia (łącznie odpowiedzi „Nie” i „Raczej nie”):

- 2011 – 6%

- 2012 – 15%

- 2013 – 20%

- 2014 – 26%

- 2015 – 33%

- 2016 – 13%

- 2017 – 18%

Współpraca z Radą Miasta

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił Radzie Miasta 323 projekty uchwał, z których przyjęto

302 uchwały. Na wniosek radnych zdjęto z porządku sesji 7 uchwał, 3 uchwały zdjęto z porządku obrad sesji na wniosek Burmistrza Miasta, 11 uchwał nie podjęto.

Inicjatywa uchwałodawcza klubów:

Klub „Dla dobra Złotowian” zainicjował opracowywanie uchwał dotyczących:

- zwolnienia od podatku budynków, w których wykonano remont elewacji,

- zwolnienia od podatku przedsiębiorców,

- budżetu obywatelskiego

- dotacji na wymianę pieców.

Klub „Zadbajmy o Złotów” przygotował uchwałę ws diet radnych.

Liczb uchwał w poprzednich kadencjach:

2002- 2006: 235

2006 – 2010: 249

2010 – 2014: 362

Liczb zarządzeń Burmistrza w poszczególnych latach:

2015 – 213, 2016 – 280, 2017 – 276, 2018 – 188